УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Александровского сельского

поселения Монастырщинского

района Смоленской области

от 30.12.2011 № 35

**муниципальная целевая программа**

**«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично- дорожной сети на 2012-2015 годы» по Александровскому сельскому поселению Монастырщинского района**

**Смоленской области»**

Приложение №1

к целевой программе

«Развитие автомобильных дорог

местного значения и улично-дорожной сети в 2012 - 2015 г.г.» по Администрации Александровского сельского поселения Монастырщинского районаСсмоленской области

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполне-ния меро-  приятия | Исполнитель мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | Источник  финансирования |
| всего в **2012-2015** годах | в том числе по годам | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. | Финансовое обеспечение Программы | **2012-2015** г.г. | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Смоленской обл. | 18 135,5 | 7 539,4 | 11 153,8 |  | - |  |
| Привлекаемые средства:  Областной бюджет |
| Администрация Александровского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области | 954,5 | 396,8 | 557,7 |  | - | Местный бюджет |
|  | | | | | | | | | |
|  | ИТОГО  В том числе: |  |  | 19 090,0 | 7 936,2 | 11711,5 |  | - |  |
|  | средства местного бюджета |  |  | 954,5 | 396,8 | 557,7 |  |  |  |  |
|  | привлекаемые средства |  |  | 18135,5 | 7 539,4 | 11 153,8 |  |  |  |

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа « Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на 2012-2015 годы» по Администрации Александровского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области  ( далее Программа) |
| Правовое основание для разработки Программы | Постановление Правительства РФ от 20.05.2008 №377  Постановление Правительства РФ от 22.04.2010 №848  Постановление Правительства РФ от 18.04.2011 №293 |
| Заказчик Программы | Администрация Александровскогого сельского поселенияМонастырщинского района Смоленской области |
| Разработчики Программы | Администрация Александровского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация Александровского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области) |
| Организация  контроля за исполнением  Программы и использованием средств направленных на реализацию мероприятий Программы | Администрация Александровского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области,  Финансовое управление муниципального образования  «Монастырщинский район» |
| Целевые показатели Программы | Цель:  - эффективное решение вопросов местного значения в части благоустройства и обеспечения безопасности дорожного движения на территории Александровского сельского поселения , повышение доступности транспортных услуг для населения  Задачи:  -улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения;  - улучшение технического состояния улично- дорожной сети |
| Сроки реализации Программы | **2012-2015 годы** |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет  19 090,0 тыс. рублей, в том числе:  - привлекаемые средства - 18 135,5 тыс. рублей;  -средства местного бюджета – 954,5 тыс. рублей |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**её решения программно – целевым методом**

В 20 веке под колесами автомобилей в мире погибли 30 миллионов человек, эти потери сопостовимы с числом погибших в ходе Второй мировой войны. На дорогах Смоленщины с 2005 по 2010годы в результате ДТП погибло 2459 человек. В результате дорожно-транспортных происшествий обществу наносится непоправимый ущерб.

Из-за плохого качества сельских дорог к жителям деревень

не могут проехать машины скорой медицинской помощи, автолавки, МЧС, почтовой связи.

Повышение уровня аварийности на автомобильных дорогах в последнее время объясняется рядом факторов:

- темпы роста автомобильного транспорта не соответствуют темпам строительства и реконструкции дорог;

- неудовлетворительная работа служб эксплуатации дорог;

- недопустимое положение с обеспечением безопасности движения сложилась на улично-дорожной сети, где на протяжении ряда лет наблюдается деформация твердого покрытия проезжей части в виде ямочности , просадок и выбоин;

- недостаток финансовых средств.

Для повышения доступности транспортных услуг для населения и повышению безопасности дорожного движения необходимо обеспечить финансовую поддержку мероприятий Программы.

**2. Основные цели и задачи Программы, срок**

**её реализации, прогноз ожидаемых результатов**

Целью Программы является:

- эффективное решение вопросов местного значения в части благоустройства и обеспечения безопасности дорожного движения на территории сельского поселения, повышение доступности транспортных услуг для населения .

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

-улучшение технического состояния автомобильных дорог местного значения;

- улучшение технического состояния улично- дорожной сети поселения.

Срок реализации Программы **2012-2015 годы**.

В результате реализации Программы ожидается удовлетворение потребности населения и государства в перевозках по автомобильным дорогам местного значения, внутри поселковым дорогам, грунтовым дорогам, соединяющим населённые пункты, создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения района.

**3. Перечень Программных мероприятий**

Основные мероприятия Программы (Приложение №1):

- ремонт улично- дорожной сети поселений района;

- ремонт автомобильных дорог местного значения;

- реконструкция и строительство автомобильных дорог.

**4. Объёмы и источники финансирования Программы**

Мероприятия программы реализуются за счет привлеченных средств федерального и областного бюджетов и бюджета муниципального образования.

Общий объём финансовых средств, для осуществления Программы

оставляет **19090,0 тыс. рублей**:

в 2012 году- 7 936,2 тыс. рублей;

в 2013 году- 11 153,8 тыс. рублей;

В том числе **средства местного бюджета 954,5 тыс. рублей** :

в 2012 году- 396,8 тыс. рублей;

в 2013 году- 557,7 тыс. рублей;

Предполагается привлечение средств федерального и областного бюджетов. Объём финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального образования подлежит уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год.

**5. Механизм реализации Программы**

Выполнение Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующих нормативных правовых актов на территории Администрации Александровского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области.

Реализация Программы предусматривает участие Администрации муниципального образования «Монастырщинский район», администрации Александровского сельского поселения, строительных организаций (определенных на основе торгов), финансового управления муниципального образования «Монастырщинский район».

Совет депутатов Александровского сельского поселения утверждает объём ассигнований местного бюджета на финансирование настоящей Программы.

Администрация Александровского сельского поселения Монастырщинского района:

1. Заключает с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Смоленской области соглашение на выделение субсидий на строительство и содержание автомобильных дорог местного значения и ремонт улично- дорожной сети.
2. Предусматривает обязательства по долевому финансированию объектов в рамках указанной Программы.
3. Проводит в соответствии с действующим законодательством конкурсы по размещению муниципальных заказов.
4. Для открытия финансирования предоставляет в Департамент дорожного хозяйства и транспорта Смоленской области необходимый пакет документов.

Администрация Александровского сельского поселения проводит работы по ремонту проезжей части улично- дорожной сети и дорог соединяющих населенные пункты находящиеся на их территории.

Перечень программных мероприятий не является исчерпывающим и может изменяться, уточняться и дополнятся. Изменения, вносимые в перечень программных мероприятий, оформляется нормативным правовым

Актом Администрации Александровского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области.

**6. Организация управления Программой и контроль за ходом её реализации.**

Организация управления Программой и контроль за ходом её реализации

возлагается на Администрацию Александровского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области.

Оценка результатов реализации Программы производится по итогам года на основе показателей устанавливаемых заказчиком Программы.